Informace k opravě okapu

Průběh:

- Schválena oprava: (písemné hlasování 22.7). Plánovaná částka 15.000 Kč

- Příprava: Konzultace řešení stávajícího stavu s technikem, stanovení rozsahu prací a materiálu

- Poptávka: Osloveno 5 firem (15.9.) – jednotné zadávací podmínky

- Nabídka: Podala 1 firma - Dosta.Brno (24.9.)

- Vyhodnocení: (1.10.)

Bylo ověřeno, že cenová nabídka ve výši 10.708 Kč odpovídá cenám obvyklým. Zástupce firmy se před podáním nabídky dostavil k prohlídce stávajícího stavu. Vzhledem ke zhoršujícímu se zatékání do prostor schodiště a pokročilému ročnímu období se výbor rozhodl již nepoptávat jiné firmy a objednal opravu u Dosta.Brno.

- Realizace: 9.-14.10. dle aktuálního stavu počasí.

Libor Kovařík
za výbor SVJ